## Российская  Федерация

Республика Карелия

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ КОМИТЕТ

ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам финансово-экономической экспертизы

проекта постановления Администрации Лахденпохского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Адресная программа капитальных вложений  в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы»

г.Лахденпохья                                                                                             07 сентября  2016 года

1. Основание для проведения экспертизы: настоящее заключение подготовлено в соответствии с  пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетном комитете Лахденпохского муниципального района, утвержденным решением Совета Лахденпохского муниципального района от 26.03.2014 года № 7/40-6 и на основании распоряжения Контрольно-счетного комитета Лахденпохского муниципального района № 59 от 30.08.2016 г. «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».

2. Предмет экспертизы: проект постановления Администрации Лахденпохского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Адресная программа капитальных вложений  в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы» (далее – проект Программы).

3. Цель экспертизы:

3.1. Анализ и оценка содержания проекта Программы на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, Республики Карелия, Лахденпохского муниципального района, а также стратегическим документам, определяющим направления социально-экономического развития Лахденпохского муниципального района в соответствующей сфере деятельности.

3.2. Анализ и оценка объемов финансового обеспечения проекта Программы.

3.3. Анализ и оценка системы управления и контроля реализации проекта Программы.

3.4. Подтверждение полномочий по установлению расходных обязательств, подтверждение обоснованности размера расходных обязательств проекта Программы.

4. Правовая основа финансово-экономической экспертизы: Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ); Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Решения Совета Лахденпохского муниципального района от  30 сентября 2014 года № 10/66-6  «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Лахденпохский муниципальный район»; постановление Администрации Лахденпохского муниципального района от 30.07.2014 года № 1441 «О Порядке разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Лахденпохского муниципального района» (далее – Порядок); Перечень муниципальных программ Лахденпохского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района от 30.05.2016 года  № 230 (далее – Перечень муниципальных программ ЛМР).

5. В ходе экспертизы установлено:

5.1. Представленный на экспертизу проект Программы направлен в Контрольно-счетный комитет Лахденпохского муниципального района письмом Администрации Лахденпохского  муниципального района № 3692 от 24.08.2016 года в составе:

- проекта постановления Администрации Лахденпохского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Адресная программа капитальных вложений  в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы»;

- муниципальной программы «Адресная программа капитальных вложений  в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы» (далее – муниципальная Программа);

- справки согласования к проекту Программы;

- заключения на проект Программы отдела экономики и инвестиционной политики Администрации Лахденпохского муниципального района № 3 от 20.07.2016 года, № 4 от 09.08.2016 года;

- заключения на проект Программы отдела бюджета и межбюджетных отношений Администрации Лахденпохского муниципального района от 23.08.2016 года.

Проект Программы размещен на официальном сайте Администрации Лахденпохского муниципального района в соответствии с требованиями пункта 36 Порядка.

5.2. Наименование муниципальной Программы соответствует Перечню муниципальных программ ЛМР, утвержденному постановлением Администрации Лахденпохского муниципального района  от 30.05.2016 года  № 230.

В нарушение требований пункта 26 Порядка Перечень муниципальных программ ЛМР утвержден без указания основных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

Ответственным исполнителем муниципальной Программы  определен Отдел территориального развития и инфраструктуры Администрации Лахденпохского муниципального района.

Соисполнителями муниципальной программы определены муниципальное учреждение «Районное управление образования и по делам молодежи» и МБУК «Куркиекский краеведческий центр» (далее – МБУК ККЦ). Закрепление за  МБУК ККЦ полномочий соисполнителя муниципальной программы противоречит положению пункта 6 Порядка, в соответствии с которым «соисполнители муниципальной программы - отраслевые (функциональные) подразделения Администрации Лахденпохского муниципального района и (или) иные главные распорядители средств бюджета муниципального образования, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) и (или) основного мероприятия (основных мероприятий) муниципальной программы». МБУК ККЦ – бюджетное учреждение, в соответствии с решением Совета Лахденпохского муниципального района о бюджете на 2016 год не наделенное полномочиями главного распорядителя средств бюджета Лахденпохского муниципального района.

По мнению Контрольно-счетного комитета Лахденпохского района, МБУК ККЦ является участником муниципальной Программы, как и муниципальные образовательные учреждения.

5.3. Программа включает в себя три подпрограммы:

- «Ремонт и реконструкция учреждений социальной сферы Лахденпохского муниципального района»  (далее – Подпрограмма 1);

- «Капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры»  (далее – Подпрограмма 2);

- «Капитальные вложения в объекты муниципального жилищного фонда» (далее – Подпрограмма 3).

Общий объем собственных средств бюджета Лахденпохского муниципального района, планируемый на реализацию мероприятий Программы составит 37389,7 тыс. рублей, в том числе:

2016 год  -   5946,24 тыс. рублей,

2017 год – 10066,90  тыс. рублей,

2018 год –   5615,05 тыс. рублей,

2019 год -   7278,20 тыс. рублей,

2020 год –  8483,31 тыс. рублей.

Привлечение средств из других источников финансирования не планируется.

В соответствии с пунктом 9 Порядка проект Программы содержит:

- паспорт муниципальной программы;

- паспорта подпрограмм;

- содержательную часть, включающую все предусмотренные разделы.

Паспорт муниципальной Программы оформлен в соответствии с приложением 1 к Порядку.

Паспорта подпрограмм оформлены в соответствии с таблицей 5 приложения 2 к Порядку.

Срок реализации Программы 2016-2020 годы, без выделения этапов.

Сроки и этапы реализации подпрограмм, указанные в паспорте подпрограмм, установлены в пределах срока реализации муниципальной Программы.

На территории Лахденпохского муниципального района отсутствует утвержденная Программа социально-экономического развития (Стратегия социально-экономического развития), в связи с чем, формирование проекта Программы осуществлено без учета долгосрочных целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения. В результате определить концептуальное единство целей, задач и индикаторов проекта Программы с общими целями развития территории не представляется возможным.

Анализ целей и задач проекта Программы показал, что формулировка цели муниципальной Программы имеет нечеткую формулировку. Формулировка цели муниципальной Программы не в полной мере обеспечивает требования, определенные пунктом 12 Порядка, а именно – не обладает такими свойствами как конкретность и измеримость, то есть допускает произвольное толкование, а достижение цели невозможно проверить.

Показатель конечного результата Программы сформирован без учета пункта 8 Порядка, поскольку характеризует исполнение запланированных муниципальной Программой мероприятий, а не эффект, полученный в результате реализации указанных мероприятий.

Проектом муниципальной Программы  предусмотрено три целевых индикатора:

| МП «Адресная программа капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы» | Доля объектов социальной сферы на территории Лахденпохского муниципального района, соответствующих современным требованиям |
| --- | --- |
|  | Доля сельских поселений с объектами коммунальной инфраструктуры, находящимися в нормативном состоянии. |
|  | Доля сельских поселений, на территории которых объекты муниципального жилищного фонда находятся в нормативном состоянии. |
| Содержательная часть муниципальной Программы не содержит методики расчета целевых индикаторов ни муниципальной программы, ни подпрограмм, в том числе по каждому показателю - алгоритм расчета и базовые показатели, используемые при расчете, методы сбора информации, коды форм используемой отчетности, даты получения фактических значений показателей и информация об исполнителе, ответственном за сбор данных по показателям. В результате используемые показатели (индикаторы) не соответствуют требованиям, закрепленным пунктом 17 Порядка. Отсутствие методики расчета (в том числе базовых показателей) целевых индикаторов муниципальной программы, показателей результатов подпрограмм, по мнению Контрольно-счетного комитета, приведет к значительным трудностям с определением достижения конечного результата муниципальной Программы. |

Муниципальной Программой предусмотрено 3 целевых индикатора, характеризующих достижение целей и решение задач муниципальной Программы, 7 целевых индикаторов достижения целей подпрограмм и 16 целевых показателей задач подпрограмм.

Анализ показал, что в целом целевые индикаторы муниципальной Программы характеризуют решение задачи по обеспечению населения объектами социальной сферы, коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, соответствующими нормативным требованиям, требованиям доступности и безопасности.

При этом, использование в определении целевого индикатора «доли сельских поселений», которых в районе всего 4, по мнению Контрольно-счетного комитета Лахденпохского муниципального района, не соответствует требованию адекватности, утвержденному пунктом 17 Порядка, поскольку очевидным образом не характеризует прогресс в достижении цели и не отражает реальный результат реализации мероприятий муниципальной Программы, так как для каждого поселения количественные показатели реализации мероприятий различны (квадратные метры жилья, протяженность трубопроводов, количество зданий социальных объектов, уровень износа и доля объектов капитальных вложений). Независимо от количественного объема исполненных мероприятий и объема вложенных в объект бюджетных ассигнований, одно сельское поселение составляет 25 % (1/4) целевых индикаторов 2,3 муниципальной Программы.

Проектом Программы сформировано 131 мероприятие, реализация которых должна обеспечить решение задач и достижение целей муниципальной Программы и подпрограмм.

| Подпрограмма | Задачи (ед.) | Мероприятия (ед.) |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 | 4 | 33 |
| Подпрограмма 2 | 9 | 61 |
| Подпрограмма 3 | 3 | 37 |
| Итого: | 16 | 131 |

Структурой проекта Программы не предусмотрено единство формирований целевых индикаторов и показателей результата подпрограмм:

| Подпрог-рамма 1 | Цель соответствует паспорту подпрограммы | Целевой индикатор достижения цели сформулирован в виде ожидаемого результата реализации мероприятий, а не в виде критерия в количественном (относительном) выражении: «Доведение общей площади объектов социальной сферы, соответствующих современным требованиям до 100%» | Задачи (4 ед.) соответствуют паспорту подпрограммы | Показатели результата исполнения поставленных задач (4 ед.) соответствуют паспорту подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрог-рамма 2 | Цель соответствует паспорту подпрограммы | Целевые индикаторы достижения цели сформулированы в виде ожидаемого результата реализации мероприятий, а не в виде критерия в количественном (относительном) выражении: «Доведение …» и соответствуют показателям результатов согласно паспорту подпрограммы | Задачи (9 ед.) соответствуют паспорту подпрограммы | Показатели результата исполнения поставленных задач (9 ед.) не соответствуют паспорту подпрограммы. Паспортом подпрограммы показатели результата сформулированы в виде ожидаемого результата реализации мероприятий. |
| Подпрог-рамма 3 | Цель соответствует паспорту подпрограммы | Целевой индикатор достижения цели сформулирован в виде критерия в количественном (относительном) выражении | Задача 1 не соответствуют паспорту подпрограммы, задачи 2,3 паспорту подпрограммы | Показатели результата исполнения поставленных задач (3 ед.) не соответствуют паспорту подпрограммы. Паспортом подпрограммы показатели результата сформулированы в виде ожидаемого результата реализации мероприятий. |

5.4. Перечень объектов водоснабжения и водоотведения, изложенный в разделе 3.1 проекта Программы (подпрограмма 2) соответствует перечню имущества, переданного в муниципальную собственность Лахденпохского муниципального района согласно постановлениям Правительства Республики Карелия от 28.09.2015 года № 309-П, от 07.10.2015 года № 314-П .

5.5. Мероприятие 1.16 подпрограммы 3 приложений № 2, № 3 к Муниципальной программе разработано в отношении объекта, отсутствующего в перечне имущества переданного в муниципальную собственность Лахденпохского муниципального района согласно постановлению Правительства Республики Карелия от 07.10.2015 года № 314-П (п.Алхо, ул.Центральная, д.8) .

Мероприятие 2.6 подпрограммы 3 приложений № 2, № 3 к Муниципальной программе разработано в отношении объекта, отсутствующего в перечне имущества переданного в муниципальную собственность Лахденпохского муниципального района согласно постановлению Правительства Республики Карелия от 07.10.2015 года № 314-П (п.Хийтола, ул.Гагарина, д. 1, квартира 1) .

Мероприятия подпрограммы (ремонтные работы как текущего, так и капитального характера) подпрограммы 3 муниципальной Программы разработаны в отношении общедомового имущества части жилых домов, жилые  помещения в которых находятся не только в муниципальной собственности, но и имеют иных собственников (частная собственность граждан).

При этом, проект Программы не содержит ссылки на нормы права в соответствующей сфере, устанавливающие обязанность органов местного самоуправления муниципального района обеспечить капитальный ремонт жилых домов, в которых муниципальное образование имеет долевую собственность. Одновременно с этим в проекте Программы отсутствует указание и на алгоритм исчисления потребности в бюджетных ассигнованиях пропорционально долее собственности муниципального образования.

5.6. Проект программы содержит План реализации муниципальной Программы по установленной Порядком форме.

План реализации муниципальной Программы сформирован в разрезе подпрограмм, задач и мероприятий муниципальной Программы, по каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе и  соисполнителях, объемах ресурсного обеспечения по годам, направляемых на его реализацию, а также ожидаемые результаты реализации мероприятий в виде количественных показателей результативности (по годам).

5.7. В качестве финансового обоснования потребности в финансовых средствах на реализацию мероприятий проектом Программы определены ходатайства соисполнителей программы, результаты поступивших по запросам Администрации Лахденпохского муниципального района (по подпрограмме 1), коммерческих предложений трех организаций (по подпрограммам 2, 3).

5.8. Решением Совета Лахденпохского муниципального района от 24.12.2015 года № 18/148-6 «О бюджете Лахденпохского муниципального района на 2016 год» (с учетом изменений и дополнений) не предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию представленной муниципальной Программы.

5.9. Исходя из норм, закрепленных Бюджетным кодексом, муниципальные программы не могут быть отнесены к документам, влекущим возникновение расходных обязательств муниципального образования, и являются по своему содержанию формой планирования и организации деятельности органов местного самоуправления.

При этом, в нарушение ст. 65 Бюджетного кодекса, расходные обязательства на реализацию основной части мероприятий муниципальной Программы (по подпрограммам 2, 3) не установлены и в ходе подготовки настоящего экспертного заключения не представлены. В результате, объем финансового обеспечения, не обоснованный документально проектом Программы предлагается к утверждению в сумме 17002,34 тыс. рублей.

Общий объем финансового обеспечения муниципальной Программы на весь период ее реализации (2016 - 2020 годы) составляет 37389,7 тыс. рублей, в том числе на 2016 год – 5946,24 % (15,9%).

Основной объем финансового обеспечения муниципальной Программы направлен на реализацию подпрограммы 1 «Ремонт и реконструкция учреждений социальной сферы Лахденпохского муниципального района» (20387,36 тыс.руб., 54,5%).

5.10. Предоставленное к Программе заключение отдела бюджета и межбюджетных отношений Администрации Лахденпохского муниципального района нельзя расценить как положительное, поскольку оно содержит указание на отсутствие возможности предусмотреть ассигнования в бюджете Лахденпохского муниципального района в текущем финансовом году и рекомендации ответственному исполнителю Программы, в силу требований пункта 40 Порядка, по приведению объема финансового обеспечения муниципальной Программы к объему бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования на соответствующий период (т.е. фактически к нулевому показателю).

Учитывая отсутствие процедуры внутреннего согласования по финансовому обеспечению мероприятий Программы, Контрольно-счетный комитет Лахденпохского муниципального района усматривает наличие значительных рисков неисполнения мероприятий и не соблюдения запланированных показателей.

5.11. Проект Программы содержит методику оценки эффективности реализации муниципальной Программы в соответствии с требованиями пункта 52 Порядка. В процессе реализации муниципальной Программы предусматривается проведение мониторинга выполнения Программы (п.1.5 муниципальной Программы).

6. Выводы

По результатам финансово-экономической экспертизы проекта Постановления Администрации Лахденпохского муниципального района «Об утверждении муниципальной  программы «Адресная программа капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы» Контрольно-счетным комитетом Лахденпохского муниципального района установлено:

1). Наличие в Программе мероприятий, по которым отсутствуют расходные обязательства, являющиеся в силу требований Бюджетного кодекса основанием для формирования расходной части бюджета.

2). Отсутствие внутреннего согласования объемов финансового обеспечения Программы, приводящего к возникновению рисков не исполнения мероприятий и не достижения поставленных целей.

3). Наличие нарушений, в том числе и установленного Порядка, требующих доработки:

- проект Программы не содержит методики расчета целевых индикаторов ни муниципальной программы, ни подпрограмм, в том числе по каждому показателю - алгоритм расчета и базовые показатели, используемые при расчете, методы сбора информации, коды форм используемой отчетности, даты получения фактических значений показателей и информация об исполнителе, ответственном за сбор данных по показателям.

- целевые индикаторы достижения цели подпрограмм 1,2 сформулированы в виде ожидаемого результата реализации мероприятий, а не в виде критерия в количественном (относительном) выражении.

- показатели результата исполнения поставленных задач подпрограмм 2,3 не соответствуют паспорту подпрограмм;

- по ряду мероприятий подпрограмм соисполнителем муниципальной Программы указано МБУК ККЦ, являющееся бюджетным учреждением, что противоречит пункту 7 Порядка. Фактически МБУК ККЦ является участником подпрограммы 2 муниципальной Программы.

- наименования учреждений, участников подпрограмм муниципальной Программы, не соответствуют наименованиям учреждений согласно учредительным документам ( МКО ДО «ЛДМШ», МКО ДО «ЛДХШ», МБО ДО ЦДТ, МКДОУ Детский сад № 8 «Аленушка», Детский сад п.Эстерло, Детский сад «Радуга», МКДОУ Детский сад №3 «Солнышко»). Необходимо исправить наименование населенного пункта п.Ласанен.

- мероприятие 5.2 Приложения № 2 к муниципальной Программе не содержит наименование населенного пункта, на территории которого находится объект ремонта.

- мероприятие 5.5 Приложения № 2 к муниципальной Программе не соответствует аналогичному мероприятию 5.5 Приложения № 3 к муниципальной Программе по диаметру трубопровода.

- мероприятия 1.16, 2.6 Подпрограммы 3 муниципальной Программы не включены в перечень имущества, передаваемого в собственность муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район», согласно постановлению Республики Карелия от 287.10.2015 года № 314-П.

- проект Программы не содержит ссылки на нормы законодательства в соответствующей сфере, устанавливающей обязанность органов местного самоуправления муниципального района обеспечить капитальный ремонт жилых домов, жилые посещения в которых не в полном объеме находятся в муниципальной собственности.

4). В целом муниципальная программа «Адресная программа капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Лахденпохский муниципальный район» на 2016-2020 годы» является программой финансирования мероприятий в рамках реализации соответствующих текущих полномочий муниципального района.

5). Показатели целей и задач муниципальной Программы, подпрограмм в целом соответствуют требованиям, установленным Порядком.

При устранении замечаний к формированию целевых индикаторов и показателей результата подпрограмм, установленные показатели результата (приложение № 1 к муниципальной Программе) в целом достаточны для полноценной оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы (подпрограмм, мероприятий).

Требования к структуре и содержанию муниципальных программ, предусмотренные Порядком, соблюдены.

7. Предложения:

Контрольно-счетный комитет Лахденпохского муниципального района предлагает:

1. Привести Программу в соответствие действующему законодательству и нормативным правовым актам Лахденпохского муниципального района путем устранения нарушений, отраженных в настоящем заключении.

2. Проект Программы по результатам устранения замечаний, предоставить в Контрольно-счетный комитет для повторной экспертизы.

Председатель Контрольно-счетного комитета

Лахденпохского муниципального района			                         	Н.Е.Богдан

Инспектор Контрольно счетного комитета

Лахденпохского муниципального района                                                          М.А.Макарова