РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

XXVII ЗАСЕДАНИЕ VI СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от «24» ноября 2016 года № 27/222-6

г. Лахденпохья

О перспективах содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения на территории Лахденпохского муниципального района на период 2017-2020 г.г.

Обобщив информацию предоставленную Администрациями Куркиекского, Мийнальского, Элисенваарского, Хийтольского сельских поселений о состоянии автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения на территориях сельских поселений Лахденпохского муниципального района, Совет Лахденпохского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень первоочередных ремонтно-восстановительных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения на период 2017-2020 года, расположенных на территории Лахденпохского муниципального района согласно Приложения № 1 к настоящему решению.

2. Рекомендовать Администрации Лахденпохского муниципального района обратиться в адрес Государственного комитета Республики Карелия по транспорту, энергетики и связи, а также в адрес Федерального казенного учреждения «Упрдор «Кола» и Казенного учреждения Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» с предложением о включении в перспективные планы работ по содержанию и ремонту автомобильных дорога общего пользования федерального и регионального значения на период 2017-2020 года работ указанных в Приложении № 1 к настоящему решению.

3. Ходатайствовать перед Федеральным казенным учреждением «Упрдор «Кола», Казенным учреждением Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия», а также Государственным комитетом Республики Карелия по транспорту, энергетики и связи, о необходимости при формировании планов ремонтно-восстановительных работ на текущий год и последующие периоды взять за основу перечень первоочередных работ закрепленных в Приложении № 1 настоящего решения.

4. Ходатайствовать перед Государственным комитетом Республики Карелия по транспорту, энергетики и связи, об оказании содействия и осуществлении особого контроля за включением в программу ремонтно-восстановительных работ на период 2017-2020 г.г., формируемых Федеральным казенным учреждением «Упрдор «Кола» и Казенным учреждением Республики Карелия «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» мероприятий предусмотренных в Приложении № 1 настоящего решения.

Глава

Лахденпохского муниципального района Т.В.Герасимова

Председатель Совета

Лахденпохского муниципального района Т.В.Герасимова

Приложение № 1

к Решению XXVII заседания

Совета Лахденпохского муниципального района VI созыва

от 24 ноября 2016 г.№ 27/222-6

**Перечень**

**первоочередных ремонтно-восстановительных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения на период 2017-2020 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поселения | | Наименование дороги | Мероприятия, связанные с ее содержанием и (или) ремонтом | Периоды реализации |
| 1. | Элисенваарское сельское поселение | | А/д «Элисенваара-Лахденпохья-Госграница», км 3-4 (ул. Петровского п. Элисенваара). | Ремонт асфальтобетонного покрытия, 2,1 км. (устройство выравнивающего слоя из АБС). | 2017-2018 г.г. |
| А/д «Элисенваара-Лахденпохья-Госграница», км. 5-15, (выезд на федеральную дорогу А-121). | Улучшение состояния дорожной одежды – (с добавлением ЩПС). | 2017-2018 г.г. |
| А/д «Подъезд к пос. Элисенваара», км. 15-5, (выезд на федеральную дорогу А-121). | Улучшение состояния дорожной одежды – (ЩПС с перспективой под асфальтирование. | 2018-2019 г.г. |
| А/д «Элисенваара-Тоунан», км. 0-11 (на поселок Кетроваара). | Ремонт асфальтобетонного покрытия с применением Турбо. Внести в уровень нормативного содержания в зимний период. | 2017-2018 г.г. |
| А/д «Элисенваара-Лахденпохья-Госграница», км. 0-4 (ул. Центральная, п. Эстерло и ул. Петровского и ул. Октябрьская п. Элисенваара). | Ремонт и содержание уличного освещения. | 2018-2020 г.г. |
| 2. | Мийнальское сельское поселение | | А/д А-121 «Сортавала», км. 209-211 (черта населенного пункта Ихала). | Устройство пешеходных тротуаров и линии уличного освещения. | 2017-2019 г.г. |
| А/д А-121 «Сортавала» км 229-232 (черта населенного пункта Мийнала). | Устройство пешеходных тротуаров и линии уличного освещения. | 2017-2019 г.г. |
| А/д А-121 «Сортавала» км 233-234 (черта нас.го пункта Оппола). | Устройство пешеходных тротуаров и линии уличного освещения. | 2017-2019 г.г. |
| А/д А-121 «Сортавала» км. 236-238 (черта населенного пункта Кортела). | Устройство пешеходных тротуаров и линии уличного освещения. | 2017-2019 г.г. |
| А/д «Оппола-Рускеала» км., 3-4 и 6-7 (в черте пос. Метсямикли и ст. Нива. | Ремонт асфальтобетонного покрытия с применением Турбо. | 2017-2018 г.г. |
| А/д «Ихала-Лумиваара» км. 0-2 (ул. Лесная п. Ихала). | Ремонт асфальтобетоного покрытия, 1,4 км. (устрой-ство выравнивающего слоя из АБС). | 2018-2020 г.г. |
| А/д «Подъезд к пос. Парконмяки» с 10 км. | Продление обслуживае-мого участка региональной автодороги до 2-х км. | 2016-2017 г.г. |
| А/д А-121 «Сортавала», км. 225-228. | Ликвидация выхода скальных пород, создающих угрозу для участников дорожного движения у обочин, а также в полосе отвода автодороги. | 2017-2018 г.г. |
| А/д А-121 «Сортавала», км. 234-238 (черта населенного пункта пос. Кортела). | Ликвидация выхода скальных пород, создающих угрозу для участников дорожного движения у обочин, а также в полосе отвода автодороги. | 2017-2018 г.г. |
| 3. | Хийтольское сельское поселение | | А/д «Подъезд к пос. Хийтола», км. 11-13  Автодорога «Хийтола-Ринтола» км. 0-3. | Ремонт и содержание уличного освещения. В черте населенного пункта п. Хийтола. | 2017-2020 г.г. |
| А/д «Хийтола-Ринтола», км. 1-2 (в черте н. п. Хийтола). | Ремонт асфальтобетонного покрытия, 1,8 км. (устройство выравнивающего слоя из АБС). | 2018-2020 г.г. |
| А/д «Элисенваара-Тоунан», км. 27-32 (от перекрестка до поселка Тоунан). | Ремонт асфальтобетонного покрытия с применением Турбо. | 2017-2019 г.г. |
| А/д «Подъезд к пос. Хийтола», км. 5-7 (от выезда с карьеров ООО «Рубикон» и ООО «Экопромтранзит» до железнодорожного переезда п. Куликово) | Ремонт асфальтобетон-ного покрытия, 1,6 км. (устройство выравнивающего слоя из АБС). | 2018-2020 г.г. |
| А/д «Хийтола-Ринтала» на всем протяжении. | Улучшение состояние дорожной одежды (с добавлением ЩПС). | 2017-2020 г.г. |
| 4. | Куркиекское сельское поселение | | А/д А-121 «Сортавала» км. 182-184 (черта населенного пункта п. Куркиеки). | Устройство пешеходных тротуаров и линии уличного освещения. | 2017 г. |
| А/д «Подъезд к поселку Элисенваара», км. 2-5. | Улучшение дорожной одежды – асфальтирование. | 2017 г. |
| А/д «Подъезд к пос. Терву», км. 10-11 (400 м), (в черте населенного пункта поселка Терву).  А/д «Терву-Вятиккя», км 0-1 (в черте населенного пункта поселка Терву). | Улучшение состояния дорожной одежды (с добавлением ЩПС, с перспективой асфальтирования, устройство придорожных кюветов). | 2019-2020 г.г. |
| А/д «Подъезд к поселку Терву». | Улучшение состояния дорожной одежды (с добавлением ЩПС. | 2017-2020 г.г. |
| А/д «Элисенваара-Лахденпохья-Госграница», км 15- 23 (от федеральной дороги до пос. Хухтерву). | Улучшение состояния дорожной одежды (с добавлением ЩПС). | 2018-2020 г.г. |
| 5. | Лахденпохское городское поселение | А/д А-121 «Сортавала», км. 215-224 (черта населенного пункта). | | Устройство пешеходных тротуаров и линии уличного освещения. | 2017-2018 г.г. |
| А/д «Элисенваара-Лахденпохья-Госграница», км. 38-40 (в сторону пос. Ристилахти). | | Улучшение дорожной одежды – устройство выравнивающего слоя из АБС. | 2018-2019 г.г. |