РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

15 заседание I созыва

РЕШЕНИЕ

14 июля 2026 года								           № 145

Об утверждении Плана мероприятий, в целях реализации которого предоставляется иной межбюджетный трансферт из бюджета Республики Карелия бюджету Лахденпохского муниципального округа на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных образований

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Лахденпохского муниципального округа, Совет Лахденпохского муниципального округа решил:

1. Утвердить План мероприятий, в целях реализации которых предоставляется иной межбюджетный трансферт из бюджета Республики Карелия бюджету Лахденпохского муниципального округа на реализацию отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных образований (прилагается).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в установленном порядке.

Председатель Совета

Лахденпохского муниципального округа                                                   А.В. Соков

Глава

Лахденпохского муниципального округа                                                   Г.И. Тимина

Приложение

к решению Совета Лахденпохского

муниципального района от 14.07.2026 № 145

План мероприятий, в целях реализации которого предоставляется иной межбюджетный трансферт из бюджета Республики Карелия бюджету Лахденпохского муниципального округа на реализацию отдельных

мероприятий по социально-экономическому развитию муниципальных образований.

| п/п | Наименование мероприятия по социально-экономическому развитию муниципального образования | Сумма (тыс.рублей) | Плановый срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение пожарных гидрантов | 100 | 10.09.2026 |
| 2. | Ремонт участков водопроводной сети в населённых пунктах Лахденпохского муниципального округа: | 9 900 | 10.09.2026 01.09.2026 01.09.2026 20.09.2026 10.09.2026 |
| 2.1. | г. Лахденпохья, ул. Заходского, замена водопроводной сети, 342 м |  |  |
| 2.2. | п. Хийтола, ул. Зеленая, замена трубы с увеличением диаметра, 190 м |  |  |
| 2.3. | п. Куркиеки, замена участка магистральной трубы от распределительного колодца на ул. Пролетарская до распределительного колодца на ул. Новая, 175 м |  |  |
| 2.4. | п. Вялимяки, обустройство обводной сети от водозаборного колодца до магистральной трубы на поселок с установкой погружного насоса и двух распределительных колодцев, 40 м |  |  |
| 2.5. | п. Ихала, ремонт участка централизованных сетей холодного водоснабжения по ул. Центральной с подключением к ним домов №№ 10,12. |  |  |

Итого:                               10 000