Таблица 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения Лахденпохского муниципального района»

на 2019-2023 годы

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  | Отношение значения показателя последнего года реализации к отчетному |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчётный год (2017год) | Текущий год (2018) |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель Создание в Лахденпохском районе условий для снижения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе несовершеннолетних | 1 количество ДТП | единиц/единиц | 192 | 211 | 205 |  | 200 | 195 | 190 | 185 | 87,6 |
|  |  | 2 количество нарушений ПДД | единиц |  | 6488 | 6440 |  | 6420 | 6415 | 6400 | 6370 | 98 |
| 2 | Задача 1 Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; | 3 Количество информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике ДТП | единиц |  | 85 | 85 |  | 90 | 90 | 95 | 100 | 117 |
|  |  | 4 Количество размещенных материалов в СМИ | единиц |  | 441 | 445 |  | 445 | 450 | 455 | 460 | 104 |
|  |  | 5 Количество проведенных комиссий по безопасности дорожного движения | единиц |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 |
| 3 | Задача 2 - Формирование у детей и подростков знаний, умений и навыков своевременной и адекватной оценки дорожной ситуации, безопасного поведения на дорогах, стереотипов законопослушного поведения; | 6 Количество проведенных профилактических мероприятий с детьми | Единиц единиц |  | 45 | 45 |  | 45 | 50 | 55 | 55 | 122 |
|  |  | Количество участников профилактических мероприятий (детей) | человек |  | 1450 | 1500 |  | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 158 |
| 4 5 | Задача3 Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории Лахденпохском муниципального района; | 8 Количество установленных средств дополнительного привлечения внимания (баннеры, предупреждающие знаки) | единиц |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 400 |
|  |  | 9 Количество приведенных пешеходных переходов к требованиям безопасности дорожного движения | единиц |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 |  | 10 Количество ликвидированных опасных участков от числа выявленных | % |  | 50 | 60 |  | 70 | 80 | 90 | 100 |  |

ТАБЛИЦА 2

Информация об основных мероприятиях   муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения Лахденпохского муниципального района» на 2019-2023 годы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) № показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Создание в Лахденпохском районе условий для снижения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача I Внедрение принципов нулевой терпимости к ДТП в Лахденпохском районе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике ДТП | ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району | 2019 | 2023 | Снижение количества нарушений правил дорожного движения | Увеличение ДТП и нарушений ПДД | Реализация данного основного мероприятия будет способствовать достижению значений показателей 1,2, 6, 7, |
|  | Мероприятие 2 Размещение материалов в районной газете «Призыв», иных СМИ и в сети интернет по вопросам безопасности дорожного движения, изменениях в законодательстве РФ | ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району Межведомственная комиссия по БДД | 2019 | 2023 | Снижение количества нарушений правил дорожного движения, снижение количества дорожнотранспортных происшествий, снижение количества пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях | Отсутствие публикаций материалов в средствах массовой информации и в сети Интернет может привести к не знаниям об изменениях в законодательстве РФ, к непривитию навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и соблюдению Правил дорожного движения | Реализация данного основного мероприятия будет способствовать достижению значений показателей 1,2,5, |
|  | Мероприятие 3 Изготовление и размещение социальной рекламы (баннеры, предупреждающие знаки и др) | ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району; Межведомственная комиссия по БДД | 2019 | 2023 | Снижение количества нарушений правил дорожного движения, снижение количества дорожнотранспортных происшествий, снижение количества пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях | Увеличение ДТП и нарушений ПДД | Реализация данного основного мероприятия будет способствовать достижению значений показателей 1,2,4,8,11 |
|  | Мероприятие 4 Проведение заседаний Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Лахденпохского муниципального района | ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району; Межведомственная комиссия по БДД | 2019 | 2023 | Снижение количества нарушений правил дорожного движения, снижение количества дорожнотранспортных происшествий, снижение количества пострадавших в дорожнотранспортных происшествиях. Осуществление координации деятельности субъектов профилактики | Отсутствие координации деятельности субъектов профилактики | Реализация данного основного мероприятия будет способствовать достижению значений показателей 1,2,5,9,10,11 |
|  | Мероприятие 5 мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы образовательных организаций по вопросам обучения детей основам дорожной безопасности и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении | Межведомственная комиссия по БДД МУ «РУО и ДМ» | 2019 | 2023 | Планирование по приобретению учебно-методических пособий | Отсутствие планирования | Реализация данного основного мероприятия будет способствовать достижению значений показателей 1,2,6,7 |
| Задача 2 Формирование у детей и подростков знаний, умений и навыков своевременной и адекватной оценки дорожной ситуации, безопасного поведения на дорогах, стереотипов законопослушного поведения; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6 Организация и проведение Акции среди дошкольных учреждений «Возьми ребенка за руку» | МУ «РУО и ДМ» Дошкольные образовательные учреждения Лахденпохскогго муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району | 2019 | 2023 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | В отсутствие поддержки проведения профилактического мероприятия «Возьми ребенка за руку» может привести к дорожным происшествиям на пешеходных переходах с участием несовершеннолетних | Реализация данного основного мероприятия будет способствовать достижению значений показателя 7,2 |
|  | Мероприятие 7 Проведение районного конкурса среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасное колесо». | МУ «РУО и ДМ» Общеобразовательные учреждения Лахденпохскогго муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району | 2020 | 2023 | Формирование законопослушного поведения на дорогах и соблюдения правил дорожного движения | Отсутствие поддержки в проведении районного конкурса «Безопасное колесо» может привести к не привитию навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и соблюдению Правил дорожного движения | Реализация данного основного мероприятия будет способствовать достижению значений показателей 1,2 ,7 |
|  | Мероприятие 8 Участие в республиканском этапе конкурса «Безопасное колесо» | МУ «РУО и ДМ»; ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району | 2020 | 2023 | Формирование законопослушного поведения на дорогах и соблюдения правил дорожного движения | Отсутствие поддержки в проведении районного конкурса «Безопасное колесо» может привести к не привитию навыков безопасного поведения на улицах и дорогах и соблюдению Правил дорожного движения | Реализация данного основного мероприятия будет способствовать достижению значений показателей 1,2 ,7 |
|  | Мероприятие 9 Организация и проведение мероприятий по разъяснению правил дорожного движения в образовательных учреждениях и конкурса «ЮИДД» | МУ «РУО и ДМ» Общеобразовательные учреждения Лахденпохскогго муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району | 2019 | 2023 | Снижение количества нарушений правил дорожного движения, снижение количества дорожно транспортных происшествий | Отсутствие проведения конкурсов может привести к непривитию правовой культуры и потребности безопасного поведения на улицах и дорогах у несовершеннолетних | Реализация данного основного мероприятия будет способствовать достижению значений показателя 1,2,7 |
|  | Мероприятие 10 Конкурс на лучшее оформление уголков по БДД среди образовательных организаций | МУ «РУО и ДМ» Общеобразовательные учреждения Лахденпохскогго муниципального района, | 2020 | 2023 | Формирование законопослушного поведения на дорогах и соблюдения правил дорожного движения | Отсутствие проведения конкурсов может привести к непривитию правовой культуры и потребности безопасного поведения на улицах и дорогах у несовершеннолетних | Реализация данного основного мероприятия будет способствовать достижению значений показателя 1,2,7, 8 |
|  | Мероприятие 11 Оформление подписки на газету «Добрая дорога детства» | Общеобразовательные учреждения Лахденпохскогго муниципального района | 2020 | 2023 | Привлечение внимания несовершеннолетних к безопасному поведению | Непривитие правовой культуры и потребности безопасного поведения на улицах и дорогах у несовершеннолетних | Реализация данного основного мероприятия будет способствовать достижению значений показателя 1,2,7, |
|  | Мероприятие 12 Приобретение учебно-методических и наглядных пособий, печатных буклетов | Общеобразовательные учреждения Лахденпохскогго муниципального района, | 2020 | 2023 | Организация качественного и доступного процесса по обучения навыкам безопасного поведения на дорогах | Непривитие правовой культуры и потребности безопасного поведения на улицах и дорогах у несовершеннолетних | Реализация данного основного мероприятия будет способствовать достижению значений показателя 1,2,7, |
| Задача 3 Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на территории Лахденпохского муниципального района; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 13 Проведение комиссионного обследования автомобильных дорог общего пользования на маршрутах движения автобусов, маршрутах школьных автобусов | ОТР АЛМР МУ «РУО и ДМ; ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району Общеобразовательные учреждения Лахденпохскогго муниципального района, | 2019 | 2023 | Совершенствование условий движения по улично-дорожной сети Лахденпохского муниципального района | Отсутствие комиссионного обследования автомобильных дорог общего пользования на маршрутах движения автобусов, маршрутах школьных автобусов может привести к увеличению дорожнотранспортных происшествий с участием несовершеннолетних при подвозе в образовательные организации | Реализация данного основного мероприятия будет способствовать достижению значений показателей 1,2,10, |
|  | Мероприятие 14 Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения | ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району Администрации поселений ЛМР | 2019 | 2020 | Совершенствование условий движения по улично-дорожной сети Лахденпохского муниципального района | может привести к увеличению дорожнотранспортных происшествий | Реализация данного основного мероприятия будет способствовать достижению значений показателей 1,2,10, |
| Задача 4 Своевременное выявление, ликвидация и профилактика возникновения опасных участков (концентрации аварийности) на автомобильных дорогах общего пользования в Лахденпохском районе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 15 Установка аншлагов предупреждающих о приближении к участкам автодорог являющихся наиболее аварийными участками дтп | ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району Администрации поселений ЛМР | 2019 | 2020 | Совершенствование условий движения по улично-дорожной сети Лахденпохского муниципального района | может привести к увеличению дорожнотранспортных происшествий | Реализация данного основного мероприятия будет способствовать достижению значений показателей 1,2,10, |

Таблица 3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения Лахденпохского муниципального района»

на 2019-2023 годы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий, мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | «Повышение безопасности дорожного движения Лахденпохского муниципального района» на 2019-2023 годы | ВСЕГО |  |  |  |  | 0 | 53 | 61 | 113 | 82 |
|  |  | Администраци Лахденпохского муниципального района | 031 |  |  |  |  |  | 30 | 70 | 50 |
|  |  | Муниципальное учреждение «Районное управление образования и по делам молодежи» | 040 |  |  |  |  |  | 31 | 43 | 32 |
| Мероприятие 1 | Проведение информационно-пропагандистких мероприятий по профилактике ДТП | ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому рапйону |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 | Размещение материалов в районной газете «Призыв», иных СМИ и в сети интернет по вопросам безопасности дорожного движения, изменениях в законодательстве РФ | ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району; Межведомственная комиссия по БДД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 | Изготовление и размещение социальной рекламы | Администрация Лахденпохского муниципального района; Межведомственная комиссия по БДД |  |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Мероприятие 4 | Проведение заседаний Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Лахденпохского муниципального района | Межведомственная комиссия по БДД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5 | Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы образовательных организаций по вопросам обучения детей основам дорожной безопасности и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении | МУ «РУО и ДМ» ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району; |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6 | Организация и проведение Акции среди дошкольных учреждений «Возьми ребенка за руку» | ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Мероприятие 7 | Проведение районного конкурса среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасное колесо». | ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району МУ «РУО и ДМ» |  |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Мероприятие 8 | Участие в республиканском этапе конкурса «Безопасное колесо» | ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району МУ «РУО и ДМ» |  |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Мероприятие 9 | Организация и проведение мероприятий по разъяснению правил дорожного движения в образовательных учреждениях и конкурса «ЮИДД» | ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району МУ «РУО и ДМ» |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Мероприятие 10 | Конкурс на лучшее оформление уголков по БДД среди образовательных организаций | ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району МУ «РУО и ДМ» |  |  |  |  | 0, | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Мероприятие 11 | Оформление подписки на газету «Добрая дорога детства» | Образовательные организации |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 12 | Приобретение учебно-методических и наглядных пособий, печатных буклетов | МУ «РУО и ДМ» |  |  |  |  | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Мероприятие 13 | Проведение комиссионного обследования автомобильных дорог общего пользования на маршрутах движения автобусов, маршрутах школьных автобусов | ОГИБДД ОМВД России по Лахденпохскому району МУ «РУО и ДМ» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 14 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения | Администрация Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Мероприятие 15 | Установка аншлагов предупреждающих о приближении к участкам автодорог являющихся наиболее аварийными участками дтп | Администрация Лахденпохского муниципального района. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |

Таблица 4

План реализации муниципальной программы Лахденпохского муниципального района

«Повышение безопасности дорожного движения Лахденпохскогот муниципального района» на 2019-2023 годы

| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (ГРБС, ФИО) | срок |  | Наименование и значение показателя непосредственного результата |  |  |  |  |  |  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  | Расхода (тыс. руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончания реализации | наименование | Единица измерения | значение |  |  |  |  |  |  | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| «Повышение безопасности дорожного движения Лахденпохского муниципального района» на 2019-2023 годы | АЛМР, ОМР, ГО и ЧС (Косолапов В.Р.) | 2019 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Проведение информационно-пропагандистких мероприятий по профилактике ДТП | ОГИБДД ОМВД МУ «РУО и ДМ» |  |  | конкурсов | ед | 76 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2 Размещение материалов в районной газете «Призыв», иных СМИ и в сети интернет по вопросам безопасности дорожного движения, изменениях в законодательстве РФ | ОГИБДД ОМВД МУ «РУО и ДМ» | 2019 | 2023 | размещено | ед | 400 | 441 | 445 | 445 | 450 | 455 | 460 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3 Изготовление и размещение социальной рекламы | АЛМР, ОМР, ГО и ЧС (Косолапов В.Р.) | 2019 | 2023 | реклам | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Мероприятие 4 Проведение заседаний Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Лахденпохского муниципального района | АЛМР, ОМР, ГО и ЧС (Косолапов В.Р.) | 2019 | 2023 | заседаний | ед | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5 Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы образовательных организаций по вопросам обучения детей основам дорожной безопасности и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении | АЛМР, ОМР, ГО и ЧС (Косолапов В.Р.) МУ «РУО и ДМ» (Каява И.В.) | 2019 | 2023 | мониторингов | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6 Организация и проведение Акции среди дошкольных учреждений «Возьми ребенка за руку» | МУ «РУО и ДМ» ОГИБДД ОМВД Образовательные организации | 2019 | 2023 | акций | ед | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Мероприятие 7 Проведение районного конкурса среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасное колесо». | МУ «РУО и ДМ» ОГИБДД ОМВД | 2019 | 2023 | конкурсов | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Мероприятие 8 Участие в республиканском этапе конкурса «Безопасное колесо» | МУ «РУО и ДМ» ОГИБДД ОМВД | 2019 | 2023 | Выездов в Петрозаводск | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Мероприятие 9 Организация и проведение мероприятий по разъяснению правил дорожного движения в образовательных учреждениях и конкурса «ЮИДД» | МУ «РУО и ДМ» ОГИБДД ОМВД | 2019 | 2023 | мероприятий | ед | 36 | 45 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Мероприятие 10 Конкурс на лучшее оформление уголков по БДД среди образовательных организаций | МУ «РУО и ДМ» ОГИБДД ОМВД | 2019 | 2023 | конкурсов | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Мероприятие 11 Оформление подписки на газету «Добрая дорога детства» | Образовательные организации | 2019 | 2023 | Доля оформивших подписку (учреждений) | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 12 Приобретение учебно-методических и наглядных пособий, печатных буклетов | МУ «РУО и ДМ» | 2019 | 2023 |  | ед | 0 | 0 | 0 | 35 | 25 | 25 | 25 |  |  |  | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Мероприятие 13 Проведение комиссионного обследования автомобильных дорог общего пользования на маршрутах движения автобусов, маршрутах школьных автобусов | МУ «РУО и ДМ» ОГИБДД ОМВД | 2019 | 2023 | обследований | ед | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 14 Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения | МУ «РУО и ДМ» ОГИБДД ОМВД | 2019 | 2023 | работ | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Мероприятие 15 Установка аншлагов предупреждающих о приближении к участкам автодорог являющихся наиболее аварийными участками дтп | АЛМР (ОМР, ГО и ЧС ) ОГИБДД ОМВД | 2019 | 2023 | аншлагов | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |

Таблица  5

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов, средств юридических лиц и других источников на реализацию муниципальной программы

« Повышение безопасности дорожного движения  Лахденпохского муниципального  районе» на 2019-2023 годы

| Статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  | Источник финансового обеспечения |  |  |  |  |  | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Повышение безопасности дорожного движения Лахденпохского муниципального района» |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 0 | 53 | 61 | 113 | 82 |
|  |  |  | Бюджет Лахденпохского муниципального района |  | Средства бюджета Лахденпохского муниципального района |  |  |  |  | 0 | 53 | 61 | 113 | 82 |
|  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджетов поселений |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1 |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Лахденпохского муниципального района |  |  | Средства бюджета Лахденпохского муниципального района |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из федерального бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджетов поселений |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2 |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Лахденпохского муниципального района |  |  |  | Средства бюджета Лахденпохского муниципального района |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджетов поселений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие № 3 |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
|  |  |  | Бюджет Лахденпохского муниципального района |  |  |  |  | Средства бюджета Лахденпохского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджетов поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие № 4 |  | РРрр |  | Всего |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет Лахденпохского муниципального района |  |  | Средства бюджета Лахденпохского муниципального района |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из федерального бюджета |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджетов поселений |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №5 |  | Оказание мр социальной поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |  | Всего |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Лахденпохского муниципального района |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из федерального бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджетов поселений |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №6 |  | Реализация дополнительных общеобразовательных программ специального (коррекционного) обучения |  | Всего |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  |  |  |  | Бюджет Лахденпохского муниципального района |  |  |  | Средства бюджета Лахденпохского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджетов поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие №7 |  | Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников |  | Всего |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | Бюджет Лахденпохского муниципального района |  |  |  | Средства бюджета Лахденпохского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия |  | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджетов поселений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие №8 |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  |  |  |  | Бюджет Лахденпохского муниципального района |  | Средства бюджета Лахденпохского муниципального района |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из федерального бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджетов поселений |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие № 9 |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет Лахденпохского муниципального района |  | Средства бюджета Лахденпохского муниципального района |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из федерального бюджета |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджетов поселений |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие № 10 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет Лахденпохского муниципального района |  |  |  |  | Средства бюджета Лахденпохского муниципального района | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие № 11 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет Лахденпохского муниципального района |  |  |  |  | Средства бюджета Лахденпохского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие № 12 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | Бюджет Лахденпохского муниципального района |  |  |  |  | Средства бюджета Лахденпохского муниципального района | 0 | 20 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие № 13 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет Лахденпохского муниципального района |  |  |  |  | Средства бюджета Лахденпохского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие № 14 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет Лахденпохского муниципального района |  |  |  |  | Средства бюджета Лахденпохского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие № 15 |  |  |  | всего |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|  |  |  |  | Бюджет Лахденпохского муниципального района |  |  |  |  | Средства бюджета Лахденпохского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджета Республики Карелия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства, поступающие в бюджет Лахденпохского муниципального района из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |