РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛАХДЕНПОХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11  февраля 2025 г.							           №      39 - П

О  проведении   мероприятий,  обеспечивающих

безаварийный пропуск паводковых вод в период

прохождения   весеннего  половодья  и  паводков

на  территории Лахденпохского муниципального

района

На основании распоряжения Правительства Республики Карелия от            28  января 2025 года  № 39р-П, в целях своевременной подготовки к прохождению весеннего половодья и паводков на территории Лахденпохского муниципального района в 2025 году:

- Утвердить План проведения превентивных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2025 году на территории Лахденпохского муниципального района (Приложение № 1).

- Рекомендовать Главам городского и сельских поселений Лахденпохского муниципального района:

- принять соответствующие муниципальные правовые акты по организации и проведению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков;

- определить вероятные зоны затоплений и подтоплений, перечень населённых пунктов, объектов экономики и жизнеобеспечения, попадающих в указанные зоны, уточнить маршруты и места возможной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей из указанных зон в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- организовать подготовку необходимых материальных ресурсов, сил и средств для предупреждения и ликвидации аварий на гидротехнических сооружениях и других чрезвычайных ситуаций, возможных в период прохождения весеннего половодья и паводков;

- организовать контроль за техническим состоянием бесхозяйных гидротехнических сооружений находящихся на территории поселения;

- привлекать в установленном порядке личный состав, технику и необходимые материально-технические средства организаций для выполнения неотложных противопаводковых мероприятий;

- организовать оперативное представление информации об изменении состояния водных объектов через оперативного дежурного ЕДДС Лахденпохского муниципального района в дежурно-диспетчерскую службу Правительства Республики Карелия и оперативно-дежурную смену ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Карелия»;

- организовать проведение разъяснительной работы с жителями населённых пунктов, попадающих в зону периодического подтопления и затопления, спланировать мероприятия первоочередного жизнеобеспечения отселяемого населения;

- организовать информирование населения о мерах безопасности на водоёмах в период ледохода и паводка;

- оборудовать  места  организованных  переправ  населения  через  водные объекты;

- организовать проведение мероприятий по обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-	организовать подготовку водопропускных сооружений на автомобильных дорогах местного значения к пропуску паводковых вод;

3. Отделу ГО и ЧС Администрации Лахденпохского муниципального района в  срок до 04 апреля 2024 года представить в Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения информацию о готовности к пропуску весеннего половодья и паводков.

4. Координацию мероприятий, направленных на обеспечение безопасности прохождения весеннего половодья и паводков в 2025 году, возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Лахденпохского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации Лахденпохского

муниципального района                                                                  В.В.Белотелов

Разослать: дело, отдел ГО и ЧС АЛМР,ГИМС, ГУ РК «ОПС по Лахденпохскому району, Главы с/п- копии

Приложение  №1

К распоряжению  Администрации Лахденпохского муниципального района

«     » февраля 2025  №      -П

П Л А Н

проведения превентивных мероприятий по безаварийному пропуску

весеннего половодья в 2024 году

на территории Лахденпохского муниципального района

| №№ п/п | Планируемые мероприятия | Дата проведения | Ответственный за выполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг затороопасных участков рек района. | 29.03.-27.04.2025 г. | Администрация Лахденпохского муниципального района (далее - АЛМР), инспекторский участок (г. Лахденпохья) центра ГИМС ГУ МЧС Российской Федерации по Республике Карелия |  |
| 2. | Выполнить мероприятия по разупрочнению льда в зонах расположения инженерных конструкций и сооружений в руслах рек и водотоков (чернение льда, распиловка) (при необходимости). | 01.04.-29.04.2025 г. | Администрации городского и сельских поселений района |  |
| 3. | Провести подготовку коллекторных систем, ливневой канализации, водоотводных канав к пропуску талых вод, обратив особое внимание на коллекторы расположенные в пониженных участках, во избежание подтоплений жилых зданий, подворьев, подвалов. | 19.04.-30.04.2025 г. | Администрации городского и сельских поселений района Организации ЖКХ |  |
| 4. | Провести мероприятия по созданию запаса конструкций для восстановления ЛЭП и мостов, подвергаемых повреждению и разрушению в период половодья. | 15.04.-29.04.2025 г. | Администрации городских и сельских поселений района Организации ЖКХ |  |
| 5. | Предусмотреть мероприятия по оперативному применению сил пожарных частей для решения задач по откачке воды из затопленных (подтопленных) сооружений и участков местности. | 01.04.-15.05.2025 г. | ГУ РК «ОПС по Лахденпохскому району» |  |
| 6. | Произвести очистку водопропускных труб на автомобильных дорогах, во избежание подтоплений, обратив особое внимание на маршруты школьных автобусов. | 15.04.-11.05.2025 г. | Администрации городского и сельских поселений района |  |
| 7. | Предусмотреть мероприятия всестороннего обеспечения жизнедеятельности населённых пунктов, отрезаемых (труднодоступных) в период половодья разливами водоёмов. | 11.04.-11.05.2025 г. | Администрации городского и сельских поселений района |  |
| 8. | Провести мониторинг не действующего гидротехнического сооружения на территории Хийтольского сельского поселения к прохождению весеннего половодья. | 01.04.-29.04.2025 г. | Администрация Хийтольского сельского поселения | Собственники гидротехнических сооружений |
| 8. | Сбор информации о паводковой обстановке на территории района. | Постоянно | ЕДДС Лахденпохского муниципального района |  |